Umowa nr ……… / 2020

Zawarta w dniu ………………… 2020 r. w Burzeninie, pomiędzy Gminą Burzenin, reprezentowaną przez:

Jarosława Janiaka – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Joanny Szmytka – Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

firmą …………………………………………………………

reprezentowaną przez: ……………………………………………………..prowadzącego działalność gospodarczą REGON …………………, NIP ………………………….. .

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści:

§1.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na załadunku, odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z 51 nieruchomości z terenu Gminy Burzenin, szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do umowy.

- Ze względu na szacunkowy charakter wagi przyjętych do utylizacji w w/w załączniku wyrobów azbestowych, a zgromadzonych w poszczególnych lokalizacyjnych, przedmiot umowy zostanie zrealizowany, jeśli ze wskazanych lokalizacji wyroby te zostaną odebrane i zutylizowane, a ich łączna (ze wszystkich lokalizacji), faktycznie stwierdzona waga nie przekroczy więcej niż o 15% łączną wagę zaplanowaną w załączeniu.

- Zamawiający będzie obciążony przez Wykonawcę kosztem realizacji usługi proporcjonalnie do wagi faktycznie zutylizowanych wyrobów azbestowych, przy czym jeśli ilość ta przekroczy wagę założoną w załączniku nr 1 – za realizację umowy w zakresie przekroczenia (do wysokości limitu wskazanego w pkt. 2), Wykonawca wystawi Zamawiającemu dodatkową fakturę.

- Dopuszcza się możliwość nieodebrania azbestu z danej posesji, jeśli został on zutylizowany wcześniej przez zarządcę/ właściciela nieruchomości i będzie miało to potwierdzenie w stosownym protokole.

- Potwierdzeniem wykonania usługi będzie dostarczenie Zamawiającemu kart przekazania odpadów z poszczególnych nieruchomości odrębnie.

- Termin wykonania umowy określa się na 15.09.2020 r.

§2.

Zamawiający oświadcza, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§3.

Wykonawca oświadcza, że usługa zostanie wykonana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, według których transport odpadów powinien się odbywać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożeń, które mogą być spowodowane przez odpady oraz z zachowaniem przepisów obowiązujących przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych.

.

§4.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego podzlecać wykonania umowy w całości lub części innym osobom.

§5.

Zamawiającemu służy prawo wykonywania kontroli prawidłowości wykonywania umowy w każdym czasie i miejscu.

§6.

- Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy za załadunek, odbiór, transport i utylizację 1 tonę płyt wyrobów zawierających azbest w wysokości…………….   netto (słownie …………) + …….% VAT brutto …….. zł (słownie …………………..).

- Wynagrodzenie za cały przedmiot umowy wyniesie …………. Zł netto (słownie…………………..) + 8% VAT (brutto…………………. zł) .

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek wskazany we fakturze w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§7.

- W przypadku opóźnień w realizacji umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwać naliczenie kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 20% ceny brutto wskazanej w §6 pkt 1 za każdą tonę niezutylizowanego wyrobu azbestowego.

- Zamawiającemu będzie przysługiwać naliczenie Wykonawcy dodatkowej kary w wysokości odpowiadającej karze lub zmniejszeniu dofinansowania przedmiotu umowy z WFOŚiGW, jeżeli będzie wynikać to z działania, opóźnienia lub zaniechania Wykonawcy.

- Wykonawcy będzie przysługiwać naliczenie Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie przysługującego wynagrodzenia.

§8.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: wystąpienia warunków i zdarzeń losowych nie zawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, zmiany urzędowych stawek podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli zmiany te nie naruszą zasady równego traktowania Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

§9.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawo zamówień publicznych, Prawo przewozowe i inne przepisy bezwzględnie obowiązujące.

- Spory wynikające z umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§11.

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający							Wykonawca

Załącznik nr 1

Wykaz nieruchomości, z których odbierane będą wyroby azbestowe

| Lp. | Lokalizacja | Rodzaj budynku | Rodzaj wyrobów zawierających azbest | Ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | wyroby już zdemontowane z danej posesji |
| 1. | Antonin22 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,38 |
| 2. | Będków 6 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 3,75 |
| 3. | Będków 10 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,58 |
| 4. | Brzeźnica 5 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,60 |
| 5. | Brzeźnica 19 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,50 |
| 6. | Burzenin, ul. Kościelna 29A | azbest zeskładowany | płyty faliste | 3,72 |
| 7. | Burzenin, ul. Lipowa 8 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 3,15 |
| 8. | Burzenin, ul. Widawska 13 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 2,70 |
| 9. | Burzenin, ul. Złoczewska 9 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,50 |
| 10. | Burzenin, ul. Wojska Polskiego 6 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,20 |
| 11. | Burzenin, ul. Wojska Polskiego 15 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 2,25 |
| 12. | Burzenin, ul. Polna 6 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,96 |
| 13. | Burzenin, ul. Dolna 6 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,15 |
| 14. | Burzenin, ul. Wojska Polskiego 18 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,38 |
| 15. | Grabówka 31 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 2,25 |
| 16. | Grabówka 33 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 3,00 |
| 17. | Grabówka 37 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,44 |
| 18. | Jarocice 7 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 3,09 |
| 19. | Jarocice 3 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,55 |
| 20. | Kamionka 2 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 5,25 |
| 21. | Kamilew 8 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,72 |
| 22. | Ligota 55 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 3,75 |
| 23. | Majaczewice 27 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 2,25 |
| 24. | Marianów 7 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,95 |
| 25. | Nieczuj 28 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 9,24 |
| 26. | Nieczuj 29 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 2,25 |
| 27. | Nieczuj 35 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 2,55 |
| 28. | Niechmirów 24 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,60 |
| 29. | Niechmirów 6 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 3,00 |
| 30. | Prażmów 31 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,54 |
| 31. | Szczawno 8 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,98 |
| 32. | Szczawno 42 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 3,00 |
| 33. | Szczawno 7 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,50 |
| 34. | Szczawno 56 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,96 |
| 35. | Strumiany, ul. Siemiechowska 53B | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,17 |
| 36. | Strumiany, ul. Siemiechowska 53A | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,24 |
| 37. | Strumiany, ul. Spacerowa 3 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 2,63 |
| 38. | Strumiany, ul. Wczasowa 10 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,95 |
| 39. | Strumiany ul. Wschodnia 1 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,30 |
| 40. | Strzałki 2A | azbest zeskładowany | płyty faliste | 2,55 |
| 41. | Strzałki 7 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,58 |
| 42. | Strzałki 18 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,95 |
| 43. | Strzałki 21A | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,95 |
| 44. | Strzałki 23A | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,31 |
| 45. | Waszkowskie 14 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,95 |
| 46. | Waszkowskie 27 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,15 |
| 47. | Witów, ul. Bociania 3 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 0,60 |
| 48. | Witów, ul. Wspólna 91 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 2,31 |
| 49. | Witów, ul. Wspólna 35/1 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 2,70 |
| 50. | Witów, ul. Wspólna 52 | azbest zeskładowany | płyty faliste/płyty płaskie | 5,70 |
| 51. | Witów ul. Bociania 7 | azbest zeskładowany | płyty faliste | 1,73 |
|  |  |  | SUMA | 103,434 |